  - Harmonogram Wdrożenia

| Lp | Termin realizacji zadania | Nazwa zadania | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etap 1 | dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania | do dnia 30.11.2011 roku |
| 2. | Etap 2 | parametryzacja i zasilenie systemu EZD danymi do celów testowo-szkoleniowych | do dnia 31.12.2011 roku |
| 3. | Etap 3 | szkolenia użytkowników, weryfikacja i modyfikacja danych zgodnie z wymogami użytkowników, czyszczenie systemu, uruchomienie właściwego trybu pracy systemu | do dnia 31.03.2011 |
| 4. | Etap 4 | asysta techniczna osobista w siedzibach gmin w okresie 1 miesiąca od funkcjonowania właściwego systemu EZD | do dnia 30.04.2011 |

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian – wydłużenia lub skrócenia czasu wdrożenia,

zmiany kolejności gmin, itp.