UMOWA Nr 342/2/…../10

Zawarta w dniu  ……… 2010 roku  w Kamionce Wielkiej, pomiędzy: Gminą Kamionka Wielka, z siedzibą 33-334 Kamionka Wielka 5

NIP: 734-17-92-537  				REGON: 000540423

zwaną dalej „„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. mgr Kazimierza Siedlarza  			– Wójta Gminy

2. przy kontrasygnacie mgr Marii Wiatr 	– Skarbnika Gminy

a

firmą ……………… z siedzibą  …………………, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie …………………, prowadzonej przez ………….

NIP: ……………………			REGON: ……………………

zwanym dalej „ Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ……………………

o następującej treści:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego publikowanego

w Biuletynie Zamówień Publicznych, strony umowy zgodnie postanawiają:

§1.

- „Zamawiający” zamawia, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania:

- Wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją i dociepleniem ścian wokół budynku, odprowadzenie wód opadowych i montaż kanalizacji wewnętrznej z wymianą gruntu – poziom piwnic, w budynku Gimnazjum w Mystkowie

kod CPV: 45.21.42.00-2

- „Wykonawca” zobowiązuje się wykonać następujący zakres rzeczowy robót:

- podłoża, odwodnienie wewnętrzne,

-odwodnienie zewnętrzne,

- instalacja kanalizacji wewnętrznej – poziomy piwnic,

- instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej,

- zadaszenie prowizoryczne klatki schodowej.

- Zakres robót nie wymieniony w ust. 2 „Wykonawca” może wykonać przy pomocy podwykonawców, po uzyskaniu uprzedniej zgody „Zamawiającego”. W tym celu „Wykonawca” przedstawi Zamawiającemu projekt umowy albo umowę zawartą 
z podwykonawcą wraz z niezbędną dokumentacją dot. robót określonych 
w umowie albo jej projekcie.

- „Wykonawca” ponosi pełną odpowiedzialność wobec „Zamawiającego” za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- „Wykonawca” zobowiązuje się , że w umowach z podwykonawcami suma ich wynagrodzeń i poszczególne wynagrodzenia ustalone za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczą wynagrodzenia przypadającego na ten zakres w niniejszej umowie.

- W umowach z podwykonawcami zamieszczona zostanie klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy , co najmniej w zakresie , w jakim zostanie ono uwzględnione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- „Wykonawca” zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady „Wykonawcy” wobec „Zamawiającego” z tytułu rękojmi.

§2.

- „Wykonawca” rozpocznie realizację robót budowlanych w dniu 15 listopada 2010 roku.

- Zakończenie robót objętych zakresem umowy oraz przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2010 roku.

- Wskazany w ust. 1 termin zakończenia może ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku:

  - wprowadzenia przez „Zamawiającego” istotnych zmian w dokumentacji technicznej;

  - przerw w finansowaniu budowy;

  - zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej prowadzenie robót ziemnych.

§3.

- „Zamawiający” zobowiązuje się do powołania Inspektora Nadzoru w osobie  …………, posiadającego uprawnienia budowlane nr ……… w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej wydane dnia …………., przez ……………

- „Wykonawca” ustanowił:

  - Kierownika Budowy w osobie ………, posiadającego uprawnienia budowlane nr ……… w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, wydane dnia …………. przez ……….

- „Wykonawca” zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty niniejszej umowy, informacji o proponowanych podwykonawcach robót, wraz z projektem umowy albo umową z podwykonawcą. W przypadku odmowy akceptacji podwykonawcy wskazanego przez „Wykonawcę”, „Zamawiający” ma prawo wskazać podwykonawcę – w drodze aneksu podpisanego z Wykonawcą 
w terminie 30 dni przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę.

§4.

- Strony zgodnie ustalają, że „Zamawiający” dostarczył „Wykonawcy” formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowią ponadto:

  - przedmiar robót;

  - specyfikacje techniczne wykonania robót;

  - zasady odbioru;

  - oferta „Wykonawcy”;

  - dokument pisemnej gwarancji jakości.

- „Wykonawca” oświadcza, że został wprowadzony na teren budowy, otrzymał dokumentację techniczną dla wykonywania przedmiotu budowy 
oraz posiada źródło poboru wody i energii elektrycznej, a także ma zapewniony dojazd do placu budowy.

§5.

- „Wykonawca” zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń stanowiących jego własność, zgodnie z dokumentacją techniczną, Polskim Normami 
i obowiązującymi przepisami oraz aktualną wiedzą techniczną;

  - zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonywania przedmiotu przewidzianego niniejszą umową;

  - zakupienia i dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy wraz z wymaganymi atestami, dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiadających wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu co do jakości;

  - okazania na każde żądanie w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych;

  - informowania „Zamawiającego” wpisem do „Dziennika budowy” w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych;

  - odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem „Wykonawca” nie poinformował Inspektora Nadzoru
o terminie dokonania odbioru. Po dokonaniu badania, „Wykonawca” zobowiązany jest do przywrócenia poprzedniego stanu;

  - przedłożenia odpowiednich umów ubezpieczenia, na okres realizacji przedmiotu umowy oraz jeden miesiąc po jej zakończeniu z tytułu szkód, od odpowiedzialności cywilnej, w szczególności ubezpieczeniu podlegają:

      - roboty budowlane, obiekty budowlane, urządzenia budowlane, wszelkiego rodzaju mienie ruchome, związanego bezpośrednio 
z wykonywaniem robót – od kradzieży, ognia, huraganu, powodzi 
i innych zdarzeń losowych;

      - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, których doznać mogą pracownicy i osoby trzecie a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych „Wykonawcy” i osób którymi posługuje się przy wykonywaniu robót. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeń 
w postaci polis, o których mowa wyżej „Wykonawca” przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy;

      - wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

        - roboty – do wartości szacunkowej określonej przez „Wykonawcę”;

        - urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny zgromadzony na terenie budowy przez „Wykonawcę”, niezbędny do wykonania robót do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji „Zamawiającego”;

        - wybudowania i utrzymywania na swój koszt ogrodzenia budowy, strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

        - utrzymywania terenu budowy a należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

        - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu budowy, zagospodarowania zgodnie z dokumentacją i przekazania Zamawiającemu w terminie podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§6.

- „Wykonawca” oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem budowy i dokumentacją techniczną. Oświadcza nadto, że przyjmuje do realizacji cały określony dokumentacją zakres inwestycji, że akceptuje wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji.

- „Wykonawca” jest odpowiedzialny z tytułu przepisów o technicznym zabezpieczeniu przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim na terenie budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności „Zamawiającego”.

§7.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu robót.

- O gotowości do odbioru „Wykonawca” pisemnie zawiadomi „Zamawiającego” oraz umieści w „Dzienniku budowy” odpowiedni zapis, wyznaczając termin odbioru przynajmniej na 14 dni od zawiadomienia „Zamawiającego”.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli „Zamawiającego” i „Wykonawcy” oraz odpowiednich terenowych służb.
Z dokonanego odbioru spisany zostanie protokół. Wraz z podpisaniem protokołu „Wykonawca” przekaże Zamawiającemu:

  - dokumentację powykonawczą;

  - wymagane atesty, zaświadczenia.

§8.

- Do celów fakturowania będzie dokonany odbiór końcowy wykonanych robót. Odbiór będzie dokonany po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru robót faktycznie wykonanych.

- O gotowości do odbioru części robót, „Wykonawca” pisemnie zawiadomi „Zamawiającego” oraz umieści w „Dzienniku budowy” odpowiedni zapis.

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia i przy równoczesnym sporządzeniu protokołu odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury .

- Każda ze stron może ponadto żądać przeprowadzenia częściowego odbioru robót:

  - przy robotach zanikających lub ulegających zakryciu;

  - w innych uzasadnionych przypadkach.

§9

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają w kwocie:

- Netto: …… zł (słownie: ………/100)

- VAT: …… zł (słownie: ………/100)

- Brutto: …… zł (słownie: ……/100)

zgodnie z zestawieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego

załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.

- Terminy płatności za fakturę, do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru wykonanych robót.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień, w którym zostało obciążone konto bankowe „Zamawiającego”.

- Opóźniający się z zapłatą jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.

- Jeżeli w toku robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (są to roboty nie objęte dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3 do umowy) „Wykonawca” jest zobowiązany wykonać te roboty po wynegocjowaniu warunków realizacji zamówienia publicznego i po zawarciu odrębnej umowy.

§10.

- „Wykonawca” udziela rękojmi:

  - na okres 36 miesięcy na wykonane budowle;

  - na elementy budowlane lub urządzenia, dla których producent określił dłuższy okres rękojmi lub gwarancji, na ten okres.

- Ponad to „Wykonawca” udziela pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na:

    - usunięcie wad;

    - wymianę wadliwych materiałów budowlanych. na warunkach określonych w dokumencie gwarancji, wystawionym w dacie odbioru.

- Rękojmia i gwarancje zaczyna biec od dnia odbioru końcowego.

- „Wykonawca” zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady, jakie powstaną 
w okresie rękojmi lub gwarancyjnym, w terminie 14 dni lub w terminie technicznie uzasadnionym, uzgodnionym przez obie Strony.

- Jeżeli „Wykonawca” bez uzasadnionej przyczyny nie usunie wady terminowo, „Zamawiający” może dokonać naprawy na koszt i ryzyko „Wykonawcy” bez utraty swoich praw wynikających z rękojmii lub gwarancji.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane na piśmie niezwłocznie po ujawnieniu wady.

§11.

- Strony postanawiają , iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne z zastrzeżeniem ust 3.

- „Wykonawca” zapłaci Zamawiającemu kary, które będą naliczane 
w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za zwłokę określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki umowy, licząc od dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru;

  - za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od „Wykonawcy” w wysokości 5% wynagrodzenia umownego;

  - za odstąpienie od umowy przez „Zamawiającego” z przyczyn leżących po stronie „Wykonawcy” w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

- „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kary umowne:

  - za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót , których dotyczy projekt, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad; wady projektu powinny być usunięte w technicznie uzasadnionym terminie;

  - za zawinione spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn niż wymienione w pkt. a) i b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez „Wykonawcę” z przyczyn leżących po stronie „Zamawiającego”, w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 ust.1umowy;

  - za zwłokę w dokonaniu odbioru , w tym częściowego, w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki licząc od dnia po terminie , kiedy odbiór miał być zakończony. Przy zwłoce w dokonaniu częściowego odbioru kary umowne oblicza się od wartości danej części robót określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§12

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach

- „Zamawiający” może odstąpić od umowy jeżeli:

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy „Wykonawcy”;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku „Wykonawcy”;

  - „Wykonawca” bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w terminie i nie podejmuje ich pomimo dodatkowego wezwania złożonego na piśmie;

  - „Wykonawca” z przyczyn leżących po jego stronie przerwie wykonywanie robót na okres co najmniej10 dni.

- „Wykonawcy” przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - „Zamawiający” nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty faktur;

  - „Zamawiający” bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru;

  - „Zamawiający” zawiadomi „Wykonawcę” , iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec „Wykonawcy”.

- Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

§13.

- W razie odstąpienia od umowy „Wykonawcy” przy udziale „Zamawiającego” sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpieniu od umowy oraz przyjmie następujące obowiązki szczegółowe:

  - zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

  - sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystywane przez „Wykonawcę”, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z winy „Zamawiającego”;

  - sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, które mogą być wykorzystane przez „Wykonawcę”, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z winy „Zamawiającego”;

  - wezwania „Zamawiającego” do dokonania odbioru wykonanych robót w toku 
i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które „Wykonawca” nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które „Wykonawca” nie odpowiada, „Zamawiający” przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

  - dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 1 oraz zapłacenia „Wykonawcy” wynagrodzenia za te roboty, zapłacenia „Wykonawcy” wymagalnych i niespornych należności związanych z wykonywaniem robót budowlanych;

  - przejęcia terenu budowy.

§14.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności na zasadzie winy za całkowite 
i częściowe niewykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej, przez którą rozumie się wszystkie zewnętrzne zdarzenia, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, ani zapobiec im zwykłymi środkami, ani zabezpieczyć się przed nimi. Są to w szczególności: wojna, wewnętrzne rozruchy, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze.

- W razie zajścia zdarzenia o którym mowa w ust. 1 strony wspólnie postanawiają 
o dalszym postępowaniu w odniesieniu do umowy.

§15.

- „Wykonawca” i „Zamawiający” oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane ugodowo w drodze bezpośrednich negocjacji.

- W przypadku gdy ugodowe rozwiązanie sporu nie będzie możliwe spory będą rozstrzygane przez Sąd, w którego okręgu ma siedzibę „Zamawiający”.

§16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§17.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem

nieważności.

§18.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

§19.

Wykaz załączników do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Oferta przetargowa „Wykonawcy”.

- Dokumentacja techniczna.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Zasady odbioru.

- Pisemna gwarancja jakości.

Zamawiający								Wykonawca

Udzielam Kontrasygnaty

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Miejscowość i data

Nazwa firmy

Pisemna gwarancja jakości

Oświadczam, że udzielam pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy

w zakresie:

- usunięcie wad,

- wymianę wadliwych materiałów budowlanych.

na warunkach określonych w dokumencie gwarancji, wystawionym w dacie odbioru.

Ponadto oświadczam, że wszystkie użyte materiały budowlany, będą posiadać certyfikaty jakości.