UMOWA

- o wykonanie robót budowlanych

- Zawarta w dniu ...... czerwca 2006 roku pomiędzy Gminą Kamionka Wielka, z siedzibą

33-334 Kamionka Wielka nr b.5 ,  zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. mgra Kazimierza Siedlarza         Wójta Gminy,

przy udziale mgr Marii Wiatr          Skarbnika Gminy

posiadająca NIP 734-17-92-537 , z jednej strony

a ...............................................................................................................................................

z siedzibą : ................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

1. ..................................................................................

działającym na podstawie: ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................

nr NIP: .................................	                        nr REGON: ..................................

o	następującej treści :

§ 1

W wyniku wyboru oferty dokonanego w dniu 9 czerwca 2006  roku na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszone w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych,  na tablicy oraz stronie internetowej Urzędu Gminy, „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania p.n. :

konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty i modernizacje

dróg na terenie gminy Kamionka Wielka – kod CPV : 45.23.31.40

wg stawek określonych w  ofercie przetargowej.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na : czerwiec 2006 roku.

2. Termin zakończenia robót ustala się do : 30 listopada 2006 roku.

§ 3

1.„Zamawiający” zobowiązuje się  przekazywać sukcesywnie place budowy „Wykonawcy”

w trakcie 2006 roku .

2. Zakres robót budowlanych oraz technologia ich wykonania określona będzie każdorazowo
    przed ich rozpoczęciem na podstawie wizji terenowej i protokołu typowania robót sporzą-
    dzonego przy udziale „Zamawiającego”, „Wykonawcy” oraz Inspektora Nadzoru.

§ 4

1.	Wszystkie materiały zabezpiecza „Wykonawca”.

2.	Materiały, o których mowa ust.1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy - prawo budowlane, oraz dokumentacji technicznej. Na każde żądanie inspektora nadzoru „Wykonawca” jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 5

1.	Strony ustalają, że „Wykonawca” wykona roboty zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2.	„Wykonawca” ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 6

- Stawki zawarte w ofercie złożonej w dniu 9 czerwca 2006 roku mają charakter ryczałtu, niezmiennego do czasu zakończenia wykonywania robót budowlanych.

- Wynagrodzenie za wykonany element konserwacji nawierzchni bitumicznych i betonowych, remonty i modernizacje dróg na terenie gminy określone zostanie na podstawie
obmiaru wykonanych robót, podlegającego zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- Łączna wartość wynagrodzenia (netto) za wykonane roboty budowlane nie może przekroczyć kwoty 262.680,00 złotych będącej równowartością  60.000 EURO.

§  7

1.	Strony postanawiają, że odbiór pełnego zakresu rzeczowego objętego przedmiotem umowy nastąpi jednorazowo.

2.	„Zamawiający” nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadowalająco pod względem jakościowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

§ 8

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie sukcesywnie się i jednorazowo.

2.	Podstawę sporządzenia końcowej  faktury VAT - stanowi protokół odbioru podpisany przez Komisję Odbioru dla wykonania danego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

3. „Wykonawca” złoży końcową  fakturę VAT w terminie do 30 dni od daty podpisania pro
     tokołu końcowego przez Komisję Odbiorową wraz z kompletem wymaganych dokumen
     tów.

- Strony ustalają terminy realizacji : końcowej  faktury VAT, do dni 30 od daty złożenia.

§ 9

„Wykonawca” zobowiązuje się :

1.	W pełni zapewnić warunki bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy oraz przepisami bhp.

2.	Strzec mienia znajdującego się na placu budowy.

3.	Po zakończeniu robót przekazać „Zamawiającemu” przedmiot umowy, dokumentację powykonawczą oraz uporządkować teren.

§ 10

„Wykonawca” ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana ……………………………

posiadającego uprawnienia nr ............................. z dnia ....................................................

wydane przez: .......................................................................

§ 11

- 1.	„Zamawiający” ustanawia dla robót budowlanych

-	Inspektora Nadzoru w osobie : Pana Walentego Kuśnierza

posiadającego uprawnienia nr  UAN-7342-105/91, z dnia 23 października 1991 roku

wydane przez : Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu.

- 2.	Inspektor Nadzoru działać będzie w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/.

§ 12

1.	Strony postanawiają, że odpowiedzialność „Wykonawcy” z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona udzieleniem gwarancji.

- Na roboty objęte umową „Wykonawca” udziela gwarancji na okres :
a)  36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy – dla robót o charakterze modernizacyjnym,

b) 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy – dla robót o charakterze konserwacji
i remontów.

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

a)” Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

-	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

b) 	„Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kary umowne:

-	za zwłokę w dostarczeniu elementów wymienionych w paragrafie 4, W wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w paragrafie 4,

-	za nieterminowe płacenie faktur w wysokości odsetek określonych ustawowo od wartości brutto danej faktury.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

§ 14

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.	„Zamawiający” wyznaczy termin odbioru, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez „Wykonawcę” gotowości do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

- „Wykonawca” będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych w protokole odbioru wad .

4.	„Zamawiający” wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu   :

a)  36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy – dla robót o charakterze moderniza
          cyjnym,

b) 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy – dla robót o charakterze konserwacji
      i remontów.

§ 15

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art.145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 04.19.177, z późn. zm./ jest nieważna.

§ 16

- W razie wystąpienia istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, „Zamawiający” może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim wypadku „Wykonawca” może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy ze strony „Zamawiającego” ze skutkiem natychmiastowym, może nastąpić również w przypadku rażącego naruszenia przez „Wykonawcę” sposobu realizacji przedmiotu umowy.

§ 17

Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby „Zamawiającego” Sąd Powszechny w Nowym Sączu.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Załącznikami niniejszej umowy są :

1.	uproszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2.	oferta,

3.  zasady odbioru oraz gwarancji i rękojmi za wady.

§  20

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                         Zamawiający